# Registro do uso de inteligência artificial e validação humana

| FERRAMENTA Excel ou Word | FINALIDADE Rastrear uso de IA, prompts, respostas e decisões humanas | QUEM PREENCHE Equipe |
| --- | --- | --- |

FluxID  |  RIA-033 | Aprovação e destinação de lacres pelo Master

Este documento registra a implementação e validação do ciclo 01 da Spec 013 (Aprovação e destinação de lacres pelo Master) com inteligência artificial.

|  | PONTO DE ATENÇÃO O registro deve demonstrar uso responsável: a IA apoia a equipe, mas a responsabilidade final é humana. |
| --- | --- |

## Registro da interação

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Ferramenta de IA utilizada | Claude Code (Claude Opus 5.5) |
| Objetivo do uso | Implementar a Spec 013: o Master aprova e destina a um tenant os lacres que pedem acesso, com a rede Wi-Fi configurada pelo próprio lacre (portal cativo), um firmware único para toda a frota e o acesso só com e-mail e senha. |
| Prompt utilizado | Fluxo Spec Kit da Spec 013 (tasks, cinco rodadas de analyze com as correções aplicadas e implement), pedidos do responsável durante o ciclo (remover de vez o segundo fator, senha da rede de configuração com 8 caracteres, rede FluxID como padrão, página do lacre mostrando a conexão, gravar o firmware no ESP32 e integrar com o Supabase em nuvem) e o fechamento da spec. |
| Resposta gerada pela IA | 8 migrations (seals_enrollment_* e auth_sem_segundo_fator), função nova platform-seals e ajustes em seal-gateway, manage-seals e query-seals, tela Lacres da plataforma (/admin/lacres), devolução do lacre pelo tenant, firmware com identidade do chip, pedido de aprovação, portal cativo, rede padrão da plataforma e esquecimento das redes, remoção completa do segundo fator (telas, funções e testes) e os testes pgTAP, de contrato, de unidade, .live, E2E, visuais e nativos do firmware. Link para validação da equipe: pull |
| Análise crítica da equipe | As regras ficam no banco (RPCs com RLS e isolamento por organização, testadas com dois tenants) e no núcleo do firmware, testado fora do hardware. A bancada revelou problemas reais, todos corrigidos: a rede de configuração não aparecia no celular (potência da antena do C3 Super Mini e varredura sem rede salva), a cadeia de certificados do Supabase exigia a GlobalSign Root CA que saiu da lista do Mozilla, e o firewall do Windows bloqueava o Docker em rede pública. A remoção do segundo fator foi pedida pelo responsável e registrada na spec (RF-021); permissão, justificativa e auditoria das ações sensíveis continuam. |
| Validação humana realizada | Alisson Almeida validou em 20/10/2026, por 40 minutos, com os perfis Master e administrador do Tenant A, várias telas, o lacre físico e um celular Android usado no portal para escolher a rede, no Windows 11 com o Chrome. Resultado: aprovado, sem itens a corrigir. |
| Decisão final | ☒ utilizado ☐ adaptado ☐ descartado Justificativa: o código gerado foi usado como entregue, após a validação na bancada e na nuvem (frase sugerida pela IA e confirmada pelo responsável). |
| Fontes verificadas | cadeia TLS do Supabase conferida com openssl s_client (supabase.co → WE1 → GTS Root R4, assinada em cruz pela GlobalSign Root CA); GlobalSign Root CA exportada do repositório de raízes confiáveis do Windows, com o SHA-256 conferido; lista de autoridades do Mozilla publicada pelo curl (curl.se/ca/cacert.pem, 25/09/2026); código do arduino-esp32 2.0 (WebServer, DNSServer e esp_crt_bundle) no próprio framework. |
| Identificador do registro | RIA-033 |
| Data e hora da interação | 20/10/2026, 03:09:00 - America/Fortaleza |
| Decisões e dados pendentes | entregar o DOCX do RIA depois do merge; desligar o MFA TOTP no painel do Auth do projeto em nuvem; desfazer as mudanças de firewall da bancada; cronometrar MS-001 (configurar a rede em até 3 min) e MS-003 (o lacre aparecer no tenant até 1 min depois da aprovação), que não foram medidos; versão do firmware ainda 2.0.0; T073 (cifragem da flash e senha por lacre) e T074 (Bluetooth) ficam para spec futura. |
| Responsável pela revisão da equipe | Alisson Almeida |
| Data da validação humana | 20/10/2026 |
| Rastreabilidade técnica | Repositório fluxid; branch feat/013-aprovacao-lacres-master; Spec 013, ciclo 01; commit-base fd440552932f183f81c58f8a4b68f03dbd32c271; hash do diff funcional 612da8aeacac6d753e7520cbc2a3d7a4de8cf5ac1a143a51ba823f5d898f6127. |
| Testes e evidências | Comandos: npm run lint; npm run typecheck; npx supabase db reset; npx supabase test db; npm run test:live; npm run test:coverage; npm run build; npx playwright test (Chromium 1280, 360, 768, 1920 e WebKit); npm run test:visual:atualizar (Linux); pio test -e native; pio run -e esp32c3. Resultado: aprovado. Evidência: pgTAP: 130 arquivos, todos passaram. Cobertura: 397 arquivos e 5.819 testes, 90,12% das instruções e 84,97% dos ramos. .live: 134 passaram; a suíte de volume caiu por queda de conexão do Supabase local e passou repetida sozinha (9 de 9). Playwright: 1.967 passaram; 4 falhas em testes ajustados nesta mudança foram corrigidas e repetidas (121 de 121). Capturas no Linux: 285 de 285. Firmware: 98 testes nativos; build esp32c3 com RAM 13,0% e flash 88,8%. Detalhes em specs/013-aprovacao-lacres-master/validation.md. |
| Arquivos e áreas afetadas | 274 arquivos, sem contar os arquivos administrativos do próprio registro em docs/governanca-ia (o RIA e o índice). A lista completa está no Markdown de apoio do registro. |
| Observações da validação humana | A Spec 013 foi publicada no Supabase em nuvem a partir da branch, antes do merge, a pedido do responsável: até o merge, o site da main fica sem o cadastro manual de dispositivo e sem a tela do Master. Na bancada, a regra de firewall da porta 54321 passou a valer no perfil Público e os bloqueios do Docker Desktop no perfil Público foram desativados, também a pedido do responsável. |

### Regras de preenchimento

Registrar apenas interações relevantes para o projeto.

Não apresentar conteúdo da IA como autoria exclusiva da equipe sem revisão.

Validar informações técnicas, legais, financeiras ou científicas em fontes confiáveis.

Evitar inserir dados pessoais, sigilosos ou sensíveis em ferramentas de IA.

Explicar como a equipe decidiu usar, adaptar ou descartar a resposta gerada.

### Checklist final

| ☒ Ferramentas de IA identificadas. | ☒ Prompts relevantes registrados. |
| --- | --- |
| ☒ Respostas ou sínteses documentadas. | ☒ Validação humana explicada. |
| ☒ Fontes verificadas quando necessário. | ☒ Decisão ou pendência registrada. |