# Registro do uso de inteligência artificial e validação humana

| FERRAMENTA Excel ou Word | FINALIDADE Rastrear uso de IA, prompts, respostas e decisões humanas | QUEM PREENCHE Equipe |
| --- | --- | --- |

FluxID  |  RIA-009  |  Próximos passos recomendados para o FluxID

Este documento registra uma interação relevante com inteligência artificial no projeto FluxID, incluindo o conteúdo gerado, sua análise crítica, a validação humana disponível e as decisões ainda abertas.

|  | PONTO DE ATENÇÃO O registro deve demonstrar uso responsável: a IA apoia a equipe, mas a responsabilidade final é humana. |
| --- | --- |

## Registro da interação

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Ferramenta de IA utilizada | ChatGPT |
| Objetivo do uso | Transformar a arquitetura e as regras de funcionamento já discutidas em uma sequência executável de decisões, validações, protótipos e entregas para o MVP. |
| Prompt utilizado | Após receber uma síntese organizada da arquitetura, do funcionamento, dos módulos, do lacre inteligente, das rotas, da segurança e das decisões pendentes, o solicitante pediu a geração dos próximos passos recomendados para dar continuidade ao projeto FluxID. |
| Resposta gerada pela IA | A IA recomendou organizar o trabalho em oito etapas: 1) validar problema, escopo e indicadores com a Oxigênio Cariri; 2) fechar o MVP e as exclusões; 3) aprovar regras de negócio, ciclo de vida do cilindro e matriz de permissões; 4) validar tecnicamente o lacre, a trava, a autonomia, a comunicação e os modos seguros; 5) detalhar arquitetura, modelo de dados, eventos e segurança multitenant; 6) consolidar UX desktop e PWA mobile; 7) implementar por incrementos verticais; e 8) realizar piloto controlado, medir resultados e decidir a expansão. A prioridade imediata é produzir um pacote de definição do MVP com requisitos, fluxos, estados, riscos, critérios de aceite e backlog rastreável. |
| Análise crítica da equipe | A sequência reduz o risco de iniciar o desenvolvimento antes de validar regras críticas. Prazos, quantidade de pessoas, custos, capacidade dos dispositivos e indicadores-base ainda não foram informados; portanto, qualquer duração apresentada deve ser tratada como estimativa preliminar. O bloqueio físico de cilindros medicinais exige análise de risco e validação de engenharia antes de testes em campo. |
| Validação humana realizada | O plano foi elaborado a partir dos requisitos fornecidos e ainda aguarda leitura, priorização e aprovação da equipe FluxID. As empresas usuárias, responsáveis técnicos e equipe de hardware deverão validar os itens que afetam operação, transporte e segurança física. |
| Decisão final | ☐ utilizado ☐ adaptado ☐ descartado Situação: aguardando decisão da equipe. A equipe deverá aprovar a ordem das etapas, responsáveis, prazos e critérios de passagem. |
| Fontes verificadas | Histórico de requisitos e decisões do projeto FluxID; registros RIA-001 a RIA-008; documento de síntese da arquitetura apresentado na interação imediatamente anterior. |
| Identificador do registro | RIA-009 |
| Data e hora da interação | 26/09/2026 14:07:08 - America/Fortaleza |
| Decisões e dados pendentes | Definir responsável pelo produto; representantes da Oxigênio Cariri; composição das equipes de software e hardware; prazo do MVP; orçamento; quantidade de cilindros e lacres do piloto; indicadores de sucesso; provedor de mapas; tecnologia de proximidade; política segura de bloqueio; e responsáveis por aprovar cada etapa. |
| Responsável pela revisão da equipe | ____________________________________________ |
| Data da validação humana | ____/____/________ Assinatura ou rubrica: ____________________ |

### Regras de preenchimento

Registrar apenas interações relevantes para o projeto.

Não apresentar conteúdo da IA como autoria exclusiva da equipe sem revisão.

Validar informações técnicas, legais, financeiras ou científicas em fontes confiáveis.

Evitar inserir dados pessoais, sigilosos ou sensíveis em ferramentas de IA.

Explicar como a equipe decidiu usar, adaptar ou descartar a resposta gerada.

### Checklist final

| ☒ Ferramentas de IA identificadas. | ☒ Prompts relevantes registrados. |
| --- | --- |
| ☒ Respostas ou sínteses documentadas. | ☒ Validação humana explicada. |
| ☒ Fontes verificadas quando necessário. | ☒ Decisão ou pendência registrada. |